Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловик-1» г.Зеленоградска Калининградской области на 2013-2015 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2.04.2013г. |
| Цели инвестиционной программы | Строительство новых сетей водоснабжения |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Глава администрации МО «Зеленоградское городское поселение» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2015 |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование   мероприятия | Потребность в финансовых  средствах на 2013 год,   тыс. руб. | Источник финансирования |
| Строительство сетей  водоснабжения | 7350,00 | Плата за подключение |

Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование   мероприятия | Наименование   показателей | Плановые значения  целевых   показателей   инвестиционной   программы | Фактические значения  целевых показателей  инвестиционной   программы |
| Строительство сетей  водоснабжения | Подключение потребителей | 7200,00тыс.руб | 4968,41тыс.рублей |

Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Наименование   мероприятия | Сведения об   использовании   инвестиционных   средств за   отчетный год,   тыс. руб. | Источник   финансирования   инвестиционной   программы |
| 1 квартал 2013 | Строительство сетей | 152,5 | Плата за подключение |
| 2 квартал 2013 | Строительство сетей | 1170,66 | Плата за подключение |
| 3 квартал 2013 | Строительство сетей | 2324,95 | Плата за подключение |
| 4 квартал 2013 | Строительство сетей | 1320,3 | Плата за подключение |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| нет | нет |