Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы  | Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловик-1» г.Зеленоградска Калининградской области на 2013-2015 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы  | 2.04.2013г. |
| Цели инвестиционной программы  | Строительство новых сетей водоснабжения |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу  | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу  | Глава администрации МО «Зеленоградское городское поселение» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционнойпрограммы  | 2013-2015 |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятия  | Потребность в финансовых средствах на 2013 год,  тыс. руб.  |  Источник финансирования |
| Строительство сетейводоснабжения | 7350,00 | Плата за подключение |

Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятия  |  Наименование  показателей  | Плановые значения целевых  показателей  инвестиционной  программы  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной  программы  |
| Строительство сетейводоснабжения | Подключение потребителей | 7200,00тыс.руб | 4968,41тыс.рублей |

Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Квартал  |  Наименование  мероприятия  |  Сведения об  использовании  инвестиционных  средств за  отчетный год,  тыс. руб.  |  Источник  финансирования  инвестиционной  программы  |
| 1 квартал 2013 | Строительство сетей | 152,5 | Плата за подключение |
| 2 квартал 2013 | Строительство сетей | 1170,66 | Плата за подключение |
| 3 квартал 2013 | Строительство сетей | 2324,95 | Плата за подключение |
| 4 квартал 2013 | Строительство сетей | 1320,3 | Плата за подключение |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата внесения изменений  |  Внесенные изменения  |
| нет | нет |